Plan de Proyecto

“PymePulse”

Fecha: 22/01/26

Integrantes: Douglas Ramirez

Tabla de contenido

Contenido

Introducción	3

Datos del documento	4

Información del Proyecto	5

Propósito del plan de proyecto	5

Visión del Proyecto Scrum	5

Alcance del proyecto	5

Metodología de desarrollo	5

Definición de Roles y responsabilidades	5

Costos	6

Resumen de riesgos	6

Épicas para el proyecto	6

Priorización de Épicas	6

Definición de Historias de Usuario	7

Product Backlog del Proyecto	7

Estimación de puntos de historia.	7

Técnica de estimación	8

Sprint Planning

Definición y estimación de tareas	8

Gráfico de avance del sprint 1.	9

Pila del producto actualizada del primer Sprint.	9

Retrospectiva del primer Sprint.	9

Gráfico de avance del sprint 2.	9

Pila del producto actualizada. (Pendientes)	9

Retrospectiva del segundo Sprint.	10

Gráfico de avance del sprint 3.	10

Pila del producto actualizada. (Pendientes)	10

Retrospectiva del tercer Sprint.	11

Gráfico de avance del sprint 4.	11

Pila del producto actualizada. (Pendientes)	11

Retrospectiva del cuarto Sprint.	11

Retrospectiva del proyecto.	12

Puntos de mejoras.	12

Lecciones aprendidas.	12

Mockups	12

Condiciones de aceptación para cierre del proyecto	12

# Introducción

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 22/01/26 | Inicio | Douglas Ramirez |

Información del Proyecto

| Organización | Software Douglas |
| --- | --- |
| Sección | 001d |
| Proyecto (Nombre) | PymePulse |
| Fecha de Inicio | 05/01/26 |
| Fecha de Término | 29/01/26 |
| Patrocinador principal | Duoc Uc |
| Docente | Jorge Castro |

Integrantes

| Sección | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 001d | Douglas Ramirez | Dou.ramirez@duocuc.cl |

# Información del Proyecto

Organización: Académica

Sección: Ingeniería Informática

Proyecto: PymePulse

Fecha de Inicio: 05/01/26

Fecha de Término: 29/01/26

Patrocinador principal: Institución académica

Docente: Jorge Castro

# Propósito del plan de proyecto

El propósito del plan de proyecto es definir los lineamientos necesarios para el desarrollo del sistema PymePulse, permitiendo organizar el trabajo del equipo, establecer responsabilidades, gestionar riesgos y asegurar la entrega de un producto funcional que cumpla con los objetivos planteados.

# Visión del Proyecto Scrum

PymePulse busca convertirse en una herramienta simple y accesible que permita a las pequeñas y medianas empresas gestionar su inventario, ventas y gastos, apoyando la toma de decisiones mediante alertas y visualización de información relevante en un dashboard intuitivo.

# Alcance del proyecto

El proyecto contempla el desarrollo de una plataforma web que permita:

- Registrar usuarios y Pymes

- Gestionar productos e inventario

- Registrar ventas y gastos

- Generar alertas automáticas

- Visualizar indicadores clave de gestión

No se consideran integraciones externas ni funcionalidades avanzadas de contabilidad.

# Metodología de desarrollo

Se utilizará la metodología ágil Scrum, basada en sprints cortos, planificación incremental y retroalimentación constante. Scrum fue seleccionada por su flexibilidad, capacidad de adaptación a cambios y enfoque en la entrega continua de valor.

# Definición de Roles y responsabilidades

| Rol | Nombre de los integrantes | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Product Owner |  | Definir requerimientos y priorizar backlog |
| Scrum Master |  | Facilitar el proceso Scrum |
| Desarrollador |  | Desarrollo backend y frontend |
| QA / Tester |  | Pruebas y validación del sistema |
| Rol |  | Responsabilidades |

# Costos

| Recurso | Descripción | Modelo de costo | Costo estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| Infraestructura Cloud | Hosting de la aplicación web (Vercel) | Plan gratuito / académico | $0 |
| Base de datos | PostgreSQL en la nube (Neon) | Plan gratuito / bajo consumo | $0 |
| Control de versiones | GitHub | Gratuito | $0 |
| Framework Frontend | Next.js / React | Software libre | $0 |
| ORM | Prisma ORM | Software libre | $0 |
| Autenticación | NextAuth | Software libre | $0 |
| Herramientas de diseño | Mockups (Figma) | Plan gratuito | $0 |
| Rol | Horas estimadas | Costo estimado | $0 |
| Jefe de Proyecto | 20 horas | $400.000 |  |
| Desarrollador de Software | 60 horas | $1.000.000 |  |
| QA / Tester | 20 horas | $300.000 |  |
| Total recursos humanos: $1.700.000 |  |  |  |

# Resumen de riesgos

Riesgo; Fase; Probabilidad; Impacto; Acción. Retraso en desarrollo; Desarrollo; Media; Alto; Replanificación. Errores técnicos; Desarrollo; Baja; Significativo; Pruebas tempranas. Cambios de requerimientos; Análisis; Media; Moderado; Refinar backlog.

# Épicas para el proyecto

| ID | Épica |
| --- | --- |
| ID | Épica |
| E1 | Gestión de usuarios y Pymes |
| E2 | Gestión de inventario, ventas y gastos |
| E3 | Dashboard y alertas |
| ID | Épica |

# Priorización de Épicas

| ID | Épica | Priorización |
| --- | --- | --- |
| ID | Épica | Priorización |
| E1 | Gestión de usuarios y Pymes | Alta |
| E2 | Gestión operativa del negocio | Alta |
| E3 | Análisis y visualización | Media |
| ID | Épica | Priorización |

# Definición de Historias de Usuario

| Demostración historias de usuario: |  |
| --- | --- |
| Identificador (ID) de la Historia | Enunciado |
| H1 | Registro de usuario |
| H2 | Inicio de sesión |
| H3 | Registro de productos |
| H4 | Registro de ventas |
| H5 | Registro de gastos |
| H6 | Dashboard de KPIs |

# Product Backlog del Proyecto

## Estimación de puntos de historia.

| ID | Historia de Usuario | Estimación(puntos) |
| --- | --- | --- |
| H1 | Registro de usuario | H1 |
| H2 | Inicio de sesión | H2 |
| H3 | Registro de productos | H3 |
| H4 | Registro de ventas | H4 |
| H5 | Registro de gastos | H5 |
| H6 | Dashboard de KPIs | H6 |

## Técnica de estimación

Se utilizó la técnica Planning Poker, basada en la secuencia de Fibonacci, considerando esfuerzo, complejidad e incertidumbre.

# Sprint Planning

| ID | Historia de Usuario | Sprint |
| --- | --- | --- |
| H04 | Diseño modelo producto | 1 |
| H07 | Desarrollo API productos | 1 |

# Definición y estimación de tareas

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las tareas necesarias para implementar las historias de usuario:

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| H04 | T1 | -Diseño de Interfaz | 8 Horas |
|  | T2 | Implementación del diseño en frontend | 16 Horas |

# Gráfico de avance del sprint 1.

# Pila del producto actualizada del primer Sprint.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |

# Retrospectiva del primer Sprint.

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | buena organización y cumplimiento de objetivos |
| --- | --- |
| ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | subestimación de algunas tareas técnicas. |
| ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) | mejor estimación y pruebas tempranas. |

# Gráfico de avance del sprint 2.

# Pila del producto actualizada. (Pendientes)

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |

# Retrospectiva del segundo Sprint.

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | Se detectaron principalmente dificultades en la estimación inicial y configuración técnica, las cuales se solucionaron mediante refinamiento del backlog y mejora continua en cada sprint. |
| --- | --- |
| ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) |  |
| ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |  |

# Gráfico de avance del sprint 3.

# Pila del producto actualizada. (Pendientes)

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |

# Retrospectiva del tercer Sprint.

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) |  |
| --- | --- |
| ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) |  |
| ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |  |

# Gráfico de avance del sprint 4.

# Pila del producto actualizada. (Pendientes)

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |

# Retrospectiva del cuarto Sprint.

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) |  |
| --- | --- |
| ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) |  |
| ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |  |

# Retrospectiva del proyecto.

Indique los principales problemas detectados en los sprints y la solución adoptada

Se detectaron principalmente dificultades en la estimación inicial y configuración técnica, las cuales se solucionaron mediante refinamiento del backlog y mejora continua en cada sprint.

# Puntos de mejoras.

Indique los puntos de mejora relacionados con el proceso de desarrollo del producto

Mejor planificación inicial Mayor validación temprana Enfoque en experiencia de usuario

# Lecciones aprendidas.

Indique las lecciones aprendidas y/o buenas/malas práctica que aporten como experiencia a otros proyectos.

El uso de Scrum permitió mejorar progresivamente el producto. Se aprendió la importancia de estimar correctamente, documentar decisiones y realizar pruebas constantes.

# Mockups

Inserte las imágenes del producto de software desarrollado en los diferentes sprints

# Condiciones de aceptación para cierre del proyecto

Anexos