Retrospectiva del Proyecto

“PymePulse ”

Fecha:22/01/26

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Descripción del proyecto.	4

Descripción de las retrospectivas de los Sprint.	4

Puntos de mejoras.	4

Lecciones aprendidas.	4

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 22/01/26 | Inicio | Douglas Ramirez |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 001D |
| Proyecto (Nombre) | PymePulse |
| Fecha de Inicio | 01/01/26 |
| Fecha de Término | 29/01/26 |
| Patrocinador principal | Duoc |
| Docente | Jorge Castro |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 215679748 | Douglas Ramirez | Dou.ramirez@duocuc.cl |

# Descripción del proyecto.

Indique de qué trata el proyecto y el contexto de aplicación

El proyecto PymePulse consiste en el desarrollo de un sistema web de gestión orientado a pequeñas y medianas empresas (PYMES), cuyo objetivo es facilitar el control de inventario, ventas y gastos, proporcionando además alertas automáticas y un dashboard con indicadores clave de desempeño. El contexto de aplicación del proyecto responde a la necesidad de muchas PYMES de contar con herramientas simples, centralizadas y accesibles desde la nube, que les permitan tomar decisiones informadas sin requerir conocimientos técnicos avanzados ni inversiones elevadas en software empresarial. PymePulse se plantea como una solución moderna, escalable y segura, desarrollada bajo una arquitectura web basada en tecnologías actuales.

# Descripción de las retrospectivas de los Sprint.

Indique los principales problemas detectados en los sprint y la solución adoptada

Durante el desarrollo del proyecto se realizaron retrospectivas al finalizar cada sprint, lo que permitió evaluar de forma periódica el desempeño del equipo y la calidad del producto desarrollado. Entre los principales problemas detectados se identificó la subestimación del tiempo requerido para algunas tareas técnicas, especialmente aquellas relacionadas con la configuración de autenticación, control de roles y manejo de la base de datos. Asimismo, se detectaron errores de configuración inicial y la necesidad de ajustar ciertos requerimientos funcionales durante el desarrollo. Como solución, se adoptaron mejoras en la planificación de los sprints, priorizando tareas críticas, refinando el backlog antes de cada iteración y realizando revisiones más frecuentes del avance. Estas acciones permitieron reducir errores, mejorar la organización del trabajo y aumentar la estabilidad del sistema en los siguientes sprints.

# Puntos de mejoras.

Indique los puntos de mejora relacionados con el proceso de desarrollo del producto

A partir del análisis del proceso de desarrollo, se identificaron los siguientes puntos de mejora: - Mejorar la estimación de tiempos para tareas técnicas complejas. - Incorporar pruebas funcionales desde etapas tempranas del desarrollo. - Refinar los requerimientos y el backlog antes del inicio de cada sprint. - Fortalecer el enfoque en la experiencia de usuario, especialmente en el diseño del dashboard. - Mantener una comunicación constante y documentada durante el desarrollo del proyecto. - Estos puntos de mejora contribuyen a un proceso de desarrollo más eficiente y a un producto final de mayor calidad.

# Lecciones aprendidas.

Indique las lecciones aprendidas y/o buenas/malas práctica que aporten como experiencia a otros proyectos.

el proyecto permitió obtener importantes lecciones aprendidas que pueden ser aplicadas en futuros proyectos. Entre las principales se destacan: La importancia de una correcta planificación inicial y la definición clara de requerimientos. El valor de la metodología ágil para adaptarse a cambios y mejorar progresivamente el producto. La necesidad de realizar pruebas continuas para evitar errores acumulados. El impacto positivo de una arquitectura bien definida desde el inicio del proyecto.